**RESUME MARKET SOUNDING KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PUPR KOTA GORONTALO**

Hari / Tanggal : Senin, 15 September 2025

Waktu : 09.00 Wita s/d 11.55

Tempat : Zoom Meeting di Ruang UKPBJ

* **LATAR BELAKANG**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo berencana melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi di bidang Sumber Daya Air (SDA) :

1. **Pembangunan Chekdam Kel. Talumolo**

Kelurahan Talumolo terletak pada dataran tinggi dan merupakan Kawasan yang padat penduduknya serta dikelilingi oleh perbukitan yang struktur tanahnya Sebagian sudah lapuk, sehingga jika terjadi hujan deras akan mengakibatkan terjadinya erosi dan materialnya akan terbawa oleh aliran air (debris). Aliran debris ini yang membawa material pasir lepas dan bukti ke permukiman penduduk dan jalan raya, Dimana aliran air ini mengandung sejumlah besar material padat seperti tanah, lumpur, pasir, kerikil, batu dan batang pohon bergerak dengan kecepatan tinggi dan daya rusak yang besar, untuk itu dibutuhkan penanganan berupa bangunan checdam yang berfungsi sebagai pengendalian aliran air dan sedimen.

1. **Pembangunan Talud Perkuatan Tebing Kel. Tenda**

Permukiman di Kelurahan Tenda Sebagian besar terletak dikaki bukit dan ada beberapa titik gerusan yang menyebabkan terjadi erosi, struktur tanahnya sama dengan yang ada di Talumolo berjenis pasir lepas yang sering terbawa aliran kepermukiman penduduk sehingga perlu dibuatkan talud perkuatan tebing.

1. **Pembangunan Konstruksi Saluran Jl. Bandeng**

Pada tahun 2020 Kel. Bugis terdapat 9 kali banji akibat meluapnya Sungai Bone, namun pembuangan dari banjir tersebut Sebagian tidak ada salurannya sehingga berdampak pada aktifitas Masyarakat setempat. Untuk itu perlu dibuatkan saluran pembuang terutama di jl. Bandeng.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo berencana melaksanakan kegiatan pekerjaan konstruksi di bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk mendukung Pembangunan infrastruktur. Dalam rangka memastikan proses pengadaan yang transparan, efisien dan mendapatkan penyedia jasa yang berkualitas, maka dilakukan kegiatan *Market* Sounding. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring potensi pasar, mengidentifikasi kemampuan dan kapasitas penyedia jasa, serta mendapatkan masukan awal dari para pelaku usaha terkait rencana konstruksi yang akan dilaksanakan.

* **TUJUAN**
* Mengukur minat dan kapasitas pelaku usaha konstruksi dibidang SDA terhadap rencana proyek Dinas PUPR Kota Gorontalo
* Mengidentifikasi potensi kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanakaan proyek dari perspektif pasar.
* Memperoleh masukan dan saran konstruktif dari calon penyedia jasa terkait spesifikasi teknis, metode pelaksanaan dan estimasi biaya.
* Membangun pemahaman Bersama antara Dinas PUPR Kota Gorontalo dan pelaku usaha mengenai ekspektasi dan persyaratan proyek.
* Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
* **PELAKSANAAN**

Market sounding dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025 melalui zoom meeting oleh masing-masing peserta. Acara ini di buka langsung oleh Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Gorontalo dan Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kota Gorontalo dan Pelaku Usaha sebagai penyedia.

* **PESERTA**
* Inspektorat Kota Gorontalo
* Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo
* Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
* Daftar Penyedia
* CV. TULUS MULIA (Alamat : Jl. G. Boliohuto Kel. Biawu Kota Gorontalo)
* CV. NAGHITA KONSTRUKSI (Alamat : Jl. Lupoyo Perum Griya Kota Gorontalo)
* CV. IMUHA SEJAHTERA (Alamat : Jl. Pangeran Hidayat Kota Gorontalo)
* **HASIL UTAMA**
* Ruang Lingkup Pekerjaan :
* Lokasi Pekerjaan 1 (Pembangunan Chekdam di Kelurahan Talumolo Kec. Dumbo Raya)
* Lokasi Pekerjaan 2 (Pembangunan Talud Perkuatan Tebing Kel. Tenda)
* Lokasi Pekerjaan 3 (Pembangunan Konstruksi Saluran di Jl. Bandeng Kel. Bugis)
* Rencana Anggaran :
* Pembangunan Chekdam Kel. Talumolo

EE : Rp. 1.425.000.000,-

OE : Rp. 1.399.541.000,-

* Pembangunan Talud Perkuatan Tebing Kel. Tenda

EE : Rp. 980.000.000,-

OE : Rp. 973.599.421,02

* Pembangunan Konstruksi Saluran Jl. Bandeng

EE : Rp. 600.000.000,-

OE : Rp. 594.722.000,-

* Sertifikat Badan Usaha
1. Pembangunan Chekdam Kel. Talumolo
* Sub kualifikasi Bangunan sipil Prasarana Sumber Daya Air (BS 010)
* Kode KLBI No. 42911 (Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air)
1. Pembangunan Talud Perkuatan Tebing Kel. Tenda
* Sub kualifikasi Bangunan sipil Prasarana Sumber Daya Air (BS 010)
* Kode KLBI No. 42911 (Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air)
1. Pembangunan Konstruksi Saluran Jl. Bandeng
* Sub kualifikasi Bangunan sipil Prasarana Sumber Daya Air (BS 010)
* Kode KLBI No. 42911 (Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air)
* Personalia
* Pembangunan Chekdam Kel. Talumolo

Pelaksana Lapangan : 1 Orang ( Pengalaman Minimal D3 Teknik Sipil, Pengalaman 2 (Dua) Tahun di Bidang yang sama, Sertifikat Kompetensi.

Petugas K3 : 1 Orang ( Pendidikan STM/SMK Sederajat, Pengalaman 0 Tahun di bidang yang sama, Sertifikat Kompetensi LPJK Petugas K3.

* Pembangunan Talud Perkuatan Tebing Kel. Tenda

Pelaksana Lapangan : 1 Orang ( Pengalaman Minimal D3 Teknik Sipil, Pengalaman 2 (Dua) Tahun di Bidang yang sama, Sertifikat Kompetensi LPJK

Petugas K3 : 1 Orang ( Pendidikan STM/SMK Sederajat, Pengalaman 0 Tahun di bidang yang sama, Sertifikat Kompetensi LPJK Petugas K3.

* Pembangunan Konstruksi Saluran Jl. Bandeng

Pelaksana Lapangan : 1 Orang ( Pengalaman Minimal D3 Teknik Sipil, Pengalaman 2 (Dua) Tahun di Bidang yang sama, Sertifikat Kompetensi.

Petugas K3 : 1 Orang ( Pendidikan STM/SMK Sederajat, Pengalaman 0 Tahun di bidang yang sama, Sertifikat Kompetensi LPJK Petugas K3.

* Peralatan
1. Pembangunan Chekdam Kel. Talumolo
* Dump Truck KAP 5,0 M3 = 3 (Tiga) Unit
* Excavator KAP 1,0 – 1,4 M3 (Minimal) = 2 (Dua) Unit
* Concrete Mixer/ Molen KAP 0,5 M3 (Minimal) = 3 (Tiga) Unit
* Pompa Air (Alkon) = 1 (Satu) Unit
1. Pembangunan Talud Perkuatan Tebing Kel. Tenda
* Dump Truck KAP 5,0 M3 = 2 (Dua) Unit
* Excavator KAP 1,0 – 1,4 M3 (Minimal) = 1 (Satu) Unit
* Concrete Mixer/ Molen KAP 0,5 M3 (Minimal) = 1 (Satu) Unit
* Pompa Air (Alkon) = 1 (Satu) Unit
1. Pembangunan Konstruksi Saluran Jl. Bandeng
* Dump Truck KAP 5,0 M3 = 1 (Satu) Unit
* Excavator KAP 1,0 – 1,4 M3 (Minimal) = 2 (Dua) Unit
* Concrete Mixer/ Molen KAP 0,5 M3 (Minimal) = 1 (Satu) Unit
* Waktu Pelaksanaan
1. Pembangunan Chekdam Kel. Talumolo (90 Hari Kalender)
2. Pembangunan Talud Perkuatan Tebing Kel. Tenda (90 Hari Kalender)
3. Pembangunan Konstruksi Saluran Jl. Bandeng (90 Hari Kalender)
* Jadwal Mini Kompetisi
* Market Sounding tanggal 15 September 2025
* Upload Produk (Penyedia) : 16 – 17 September 2025
* Proses Mini Kompetisi : Tanggal 15 – 18 September 2025
* Surat Pesanan : Tanggal 24 – 25 September 2025
* Pelaksanaan : Tanggal 25 September – 23 Desember 2025
* **PERMASALAHAN / REKOMENDASI**
* Lokasi Pembangunan Talud Perkuatan Tebing di Kel. Tenda untuk mobilisasi Ekskapator bisa dilakukan di Lokasi karena hanya melakukan pembongkaran bukan untuk naik tebing.
* Lokasi Chekdam Kel. Talumolo bisa menggunakan Troton
* Lokasi Pembangunan Kontruksi Saluran di Jl. Bandeng yakni Lokasi saat proyek pengerjaan Pasar Kamis masih diliburkan dan digantikan pada hari minggu
* Pekerjaan agar bisa dilakukan dengan pergantian shift dalam sehari 2x biar pekerjaan bisa terpenuhi
* Mengkonfirmasi batas-batas wilayah Lokasi sebelum pekerjaan akan dimulai
* Mengantisipasi Masyarakat agar cepat dilakukan sosialisasi sebelum pekerjaan dimulai